| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.5. До краја 2022, унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере П. 3.5.1.3. Изградња Источног транзита |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Остваривање везе Источног и Западног транзита преко новог Зеленог моста, чиме ће се смањити саобраћајно оптерећење у централној градској зони. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Изградња дионице од Улице Мајке Југовића до улице Стевана Булајића у дужини cca 440м - Наставак изградње Источног транзита од раскрснице Улице Б. Поткоњака до улице Гаврила Принципа у дужини cca 300м | Циљна група: - Грађани насеља Бања Луке - Возила у транзиту кроз Град |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. године изграђено cca 800 м трасе Источног транзита | Индикатори: - Број метара изграђеног пута |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња саобраћајница | Период имплементације: Од 2018. до краја 2019. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 2.710.000,00 По годинама: 2018: 2.400.000,00 2019: 310.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 60% Б) Остали извори финансирања: 40% (Путеви РС, и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |