| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.5. До краја 2022, унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере: П. 3.5.1.4. Изградња мостова на подручју града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Остваривање везе Источног и Западног транзита преко новог Зеленог моста, чиме ће се смањити саобраћајно оптерећење у централној градској зони. Растерећење саобраћаја у центру града, саобраћајна повезаност приградских насеља са градом. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Остваривање боље саобраћајне повезаности градских и приградских насеља, како са центром града тако и међусобно. | Циљна група: - Грађани насеља Бања Луке - Возила у транзиту кроз Град |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. године изграђен и стављен у функцију Зелени мост - До краја 2019. године, изграђен мост у насељу Драгочај - До краја 2022. године, пројектована и изграђена најмање још два нова моста (продужетак Булевара Цара Душана (прва фаза) - изграђен мост у насељу Долац преко ријеке Врбас (друга фаза) и реконструисана Мачванска улица или изграђен мост преко ријеке Врбас у насељу Српске топлице или изграђен мост преко ријеке Врбас у улици Браће Пиштељић или пјешачки мост Кастел) | Индикатори: - Број изграђених мостова |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња мостова | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 22.500.000,00 2018: 2.500.000,00 2021: 4.000.000,00 2019: 1.000.000,00 2022: 5.000.000,00 2020: 10.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања:____ В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Нерјешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |