| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина | Секторски циљ 3.5: До краја 2022., унапређена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере: П. 3.5.1.5. Изградња гаражног и паркинг простора и имплеметација Студије гаражног и паркинг простора на подручју Града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У циљу ефикаснијег рјешавања проблема у стационарном саобраћају неопходно је урадити анализу постојећег стања са приједлогом мјера те започети са изградњом модерних гаражних простора великих капацитета |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећан капацитет паркиралишта - Повећан обрт - Рјешен проблем стационарног саобраћаја | Циљна група: - Грађани Бањалуке - туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. повећан капацитет јавних паркиралишта за 20% кроз изградњу гаражног простора и паркиралишта | Индикатори: - Број паркинг мјеста |
| Главне активности: - Студија гаражног и паркинг простора на подручју Града - Изградња гаражног и гаражног простора | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.500.000,00 По годинама: 2018: 0,00 2021: 1.200.000,00 2019: 100.000,00 2022: 100.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):50% Б) Остали извори финансирања: 50% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских стредстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Приватни парнери | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за саобраћај и путеве |