| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.5. До краја 2022, унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере П. 3.5.1.6. Изградња кружних раскрсница на територији Града Бања Лука |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Повећање возила у Граду Бања Лука и постојеће раскрснице регулисане семафорима стварају гужве и загушења у саобраћају, нарочито у „шпицу“ саобраћаја. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Остваривање боље саобраћајне повезаности градских и приградских насеља, како са Градом тако и међусобно. | Циљна група: - Грађани насеља Бања Луке - Возила у транзиту кроз Град |
| Очекивани резултати: - До краја 2018. изграђена кружна раскрсница на Ребровцу - До краја 2018. године, изграђене кружна раскрсница на споју Улица Васе Пелагића, Владике Платона и Алеје Светог Саве - До краја 2018. године, изграђена кружна раскрсница на споју Гундулићеве улице и Алеје Светог Саве - До краја 2018. године, изграђена кружна раскрсница на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице - До краја 2019. године, изграђена кружна раскрсница на споју Карађорђеве улице и улице Јована Рашковића ( у сарадњи са ЈП „Путеви РС“) - До краја 2019. године, изграђена кружна раскрсница на споју Булевара српске војске и Булевара Олимпијских побједника ( у сарадњи са ЈП „Путеви РС“) - До краја 2022. године, изграђене додатне кружне раскрснице у складу са Програмима УГЗ и ЗКП и просторно планском документацијом | Индикатори: - Број изграђених кружних раскрсница |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња кружних раскрсница | Период имплементације: Од 2018. До краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.530.000,00 2018: 1.430.000,00 2021:300.000,00 2019: 2.200.000,00 2022:300.000,00 2020: 300.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 40 % Б) Остали извори финансирања: 60% (ЈП Путеви РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |