| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.5. До краја 2022, унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере: П. 3.5.1.7. Изградња пјешачких и бициклистичких стаза на територији Града Бања Лука |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У Граду је присутан проблем недостатка пјешачких и бициклистичких стаза, што се одражава на повећање гужви у граду усљед кориштења возила од стране грађана. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Остваривање могућности грађанима да у свим градским насељима могу да се безбједно крећу како у пјешачком тако и у бициклистичком саобраћају | Циљна група: - Грађани насеља Бања Луке - Возила у транзиту кроз Град |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године изграђено cca 20 км пјешачких и бициклистичких стаза на подручју града. - Повећање безбједности пјешака - Промовисање бициклистичког саобраћаја у Граду - Смањење саобраћајног оптерећења у граду | Индикатори: - Број км бициклистичких и пјешачких стаза |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња пјешачких стазе, тротоари, бициклистичке стазе, паркинзи за бицикле и др. на територији града у складу са годишњим Програмима УГЗ и ЗКП и просторно планском документацијом. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 2.340.000,00 2018: 1.000.000,00 2021: 200.000,00 2019: 740.000,00 2022: 200.000,00 2020: 200.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50 % Б) Остали извори финансирања: 50% (Путеви РС и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјљење за саобраћај и путеве |