| Стратешки циљ 3. Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ: 3.5. До краја 2022., унапријеђена саобраћајна инфраструктура на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.5.1. Изградња саобраћајница, мостова, паркинг простора, пјешачких и бициклистичких стаза Назив пројекта/мјере: П. 3.5.1.8. Изградња, реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На ужем и ширем подручју града постоји велики број макадамских саобраћајница, што за посљедицу има високе трошкове редовног одржавања. У складу са потребама на терену, као и економичности, безбједности и осталим критеријумима у наредним годинама вршиће се изградња, реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године изграђено, реконструиcано и модернизовано cca 20 км градских саобраћајница | Циљна група: - Грађани приградских насеља Бања Луке |
| Очекивани резултати: - Изградња, реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева, према годишњим Програмима УГЗ и ЗКП. | Индикатори: - Број километара изграђених путева |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда планске и пројектне документације - Рјешавање имовинско – правних односа - Изградња, реконструкција и модернизација саобраћајница | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 3.100.000,00 По годинама: 2018: 1.000.000,00 2021: 500.000,00 2019: 600.000,00 2022: 500.000,00 2020: 500.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |