| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.4. Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.1. Очување станишта и биолошке разноврсности Назив пројекта/мјере: П.3.6.1.3. Изградња Арборетума |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Изградња арборетума односно збирке разноврсног домаћег и страног дрвећа и грмља која служи за знанствене, узгојне и декоративне сврхе. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Очување природног богатства државе и разноврсности дрвећа и грмља наше земље и шире | Циљна група: - Грађани, студенти и туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, изграђен Aрборетум (Траписти) | Индикатори: - проценат уређених парковских/зелених површина - задовољство грађана уређењем јавних/парковских/зелених површина |
| Главне активности: - Садња дрвећа и грмља које припадају различитим регионима свијета и њихово обиљежавање. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 210.000,00 По годинама: 2018: 50.000,00 2021: 30.000,00 2019: 50.000,00 2022: 30.000,00 2020: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30% Б) Остали извори финансирања: 70% (Шуме Српске) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _______ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЈП Шуме Српске и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду, Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |