| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.4: Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.2. Изградња нових и oдржавање и уређење постојећих парковских, зелених и других јавних површина Назив пројекта/мјере: П. 3.6.2.1. Уређење постојећих и изградња нових јавних зелених површина и паркова |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Успостављање механизма и алата за обликовање зелене инфраструктуре као неопходне, еколошке, социјалне, рекреативне, пејзажне и идентитетске основе Града. Пројекти и активности: стратегијски и акцијски план за унапријеђење зелене инфраструктуре, уређење нових јавних зелених површина (паркова, скверова, булевара, дрвореда и блоковског зеленила) |  |
| Циљ/еви пројекта: - Створити услове за ефикаснију заштиту и унапређење система зелене инфраструктуре | Циљна група: - Грађани |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, уређено/изграђено 5 зелених површина и паркова | Индикатори: - Површинауређених јавних зелених површина - Повећање квалитета живота становништва и задовољства грађана уређеним зеленим површинама за 30 % у односу на 2017. годину |
| Главне активности: - Израда пројектне документације - Изградња нових и реконструкција постојећих јавних зелених површина | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.000.000,00 По годинама: 2018: 200.000 2021: 200.000 2019: 200.000 2022: 200.000 2020: 200.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 80% Б) Остали извори финансирања: 20% (Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 0% |
| Статус припремљености пројекта: А) Спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |