| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.6. Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.2. Изградња нових и oдржавање и уређење постојећих парковских, зелених и других јавних површина Назив пројекта/мјере: П.3.6.2.2. Уређење обала Врбаса |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На простору града Бањалука немамо ниједну регистровану плажу али постоје локације уз обале ријека на којима се грађани окупљају у љетним мјесецима у потрази за освјежењем и дневним одмором, а неријетко ова мјеста служе и за спортско-рекреативну активност. Највише таквих локација се налази на обалама Врбаса и те локације су и најважнија мјеста ове врсте у граду. Такође, обале треба учинити приступачнијим за рекреативне активности, трчање, шетње и др. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2020., израђен пројекат уређења обала Врбаса у ужем урбаном подручју града (изградњу шеталишта, плажа и др.). - До краја 2021.г, почетак уређења обала Врбаса. | Циљна група: - Грађани, туристи, спортисти, рекреативци |
| Очекивани резултати: - До 2023., обезбјеђена већа приступачност ријеци Врбас и њеним обалама за рекреативне и туристичке сврхе. | Индикатори: - До краја 2022. године проценат уређених градских простора повећан за 10% у односу на 2017.г. |
| Главне активности: - Израда пројекта - Рјешавање имовинско-правних односа - Радови на уређењу | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 325.000,00 По годинама: 2020: 25.000,00 2021: 150.000,00 2022: 150.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_80_% Б) Остали извори финансирања:_20_% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Донатори, Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, Одјељење за просторно уређење/Одјељење за комуналне послове |