| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.6. Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.2. Изградња нових и oдржавање и уређење постојећих парковских, зелених и других јавних површина Назив пројекта/мјере: П. 3.6.2.3. Израда студија и катастра зеленила |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Град Бања Лука посједује катастар зелнила који садржи анализе здравственог стања старих бањалучких дрвореда. Овоја катастар је урађен на начин да му се веома лако могу додати нови атрибути у вези здравственог стања дрвећа или статус заштићеног природног добра. Исти је на постојећим темељима могуће проширивати у функцији ефикасног провођења мјера заштите и одржавања. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Израда катастра зеленила | Циљна група: - Надзорни органи и становништво |
| Очекивани резултати: - Ефикасније провођење мјера заштите и одржавања зелнила | Индикатори: - Већи степен контроле и могућност праћења стања зеленила |
| Главне активности: - Израда пројктног задатка - Издада студија или мјерења (атрибути) - Израда ГИС базе са атрибутима за паркове, дрвореде и блоковско зеленило | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 60.000,00 По годинама: 2019:15.000 2021: 15.000,00 2020:15.000 2022:15.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):___70__% Б) Остали извори финансирања:___30__% (Фонд за заштиту животне средине и ЕЕ и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_____% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостаци финсијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Научне и стручне институције, међународни донатори | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |