| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ(еви): 3.4. Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до краја 2022 |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.2. oдржавање и уређење парковских, зелених и других јавних површина Назив пројекта/мјере П. 3.6.2.5. Изградња градских тргова |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Пјешачка зона од Трга Крајине до Народног позоришта представља фреквентну пјешачку саобраћајницу која је у постојећем стању не задовољава потребе грађана. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године проценат уређених градских простора повећан за 10% у односу на 2017.г. | Циљна група: - Грађани Бања Луке - Туристи |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, реконструисана централна пјешачка зоне од Трга Крајине до Народног позоришта (изградња по фазама) и др. у дужини од ccа 2 км. - До краја 2022. године, уређење трга и централног спомен-обиљежја у ужој градској зони. - До краја 2022.г, изграђено најмање 5 тргова/пјацета у насељима за културне и забавне догађаје и садржаје, те меморијалне-споменичке намјене. | Индикатори: - Површина уређених јавних површина - Површина пјешачких површина и омогућавање осталих садржаја за грађане |
| Главне активности: - Изрaдa пројектно-техничке документације - Извођење радова | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.100.000,00 2018: 100.000,00 2021:1.000.000,00 2019: 1.000.000,00 2022: 1.000.000,00 2020: 1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања: В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за комуналне послове |