| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.6 Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.6.2. Изградња нових и oдржавање и уређење постојећих парковских, зелених и других јавних површина Назив пројекта/мјере: П.3.6.2.7. Изградња градског гробља (друга фаза изградње) |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Пројекат предвиђа изградњу осталих објеката у функцији гробља (костурнице са колумбаријем, крематоријума, производно-занатских објеката, пословних објеката те гараже). |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, изграђени сви остали објекти у функцији гробља у складу са пројектном документацијом. | Циљна група: - грађани |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, увећан капацитет Централног градског гробља у Врбањи за сахрањивање за период од 35 година (укупно 24 827 гробних мјеста). | Индикатори: - изграђен број гробних мјеста |
| Главне активности: - изградња објеката и приступних саобраћајница са неопходном инфраструктуром | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 15.000.000,00 По годинама: 2020: 5.000.000,00 2022: 5.000.000,00 2021: 5.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести):__припремљена документација осим за објекат крематоријума | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Градско гробље Бања Лука | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |