| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7. Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.1. Превентивно дјеловање и припрема за ефикасно реаговање у условима природних и других непогода Назив пројекта/мјере: М. 3.7.1.3. Главни пројекат уређења водног режима и корита ријеке Врбас кроз урбано подручје града Бања Луке |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Поплавни догађај из маја 2014. године изазвао је огромне штете на објектима домаћинстава, пољопривреди, привреди и инфраструктури. Евидентан поплавни ризик који је потврђен израдом Мапа опсаности и ризика од поплава на сливу ријеке Врбас (УНДП 2017. година), који је на подручју Бања Луке најизраженији, упућује да се на подручју Града Бања Луке мора уредити водни режим и корито ријеке Врбас, те се у приобаљу морају ургентно провести планерско-пројектне активности, које ће резултовати планским смањењем ризика од поплава, али и стварањем основа за складан и усаглашен урбанистички развој града уз обале Врбаса. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Смањење ризика од поплава и „спуштање“ града на обале Врбаса изградњом спортских и културних садржаја. | Циљна група: - Становништво и привреда Бања Луке |
| Очекивани резултати: - Уређење и регулација 12,5 км корита и обе обале - Смањење ризика од поплава - Омогућити приступ на обале Врбаса | Индикатори: - Дужина уређеног корита - Смањен број објеката угрожених од поплава |
| Главне активности: - Обезбјеђење средстава - Рјешавање имовинских односа - Прибављање дозвола и сагласности - Провођење тендерске процедуре - Извођење радова - Прибављање употребне и водне дозволе | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 5.000.000,00 По годинама: 2018: 1.000.000,00 2021: 1.000.000,00 2019: 1.000.000,00 2022: 1.000.000,00 2020: 1.000.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 30% Б) Остали извори финансирања: 70% (Влада РС, Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈУ „Воде РС“, УНДП, и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_ |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Обезбјеђење средстава - Рјешавање имовинско-правних односа |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЈУ „Воде РС“, Донаторске организације | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове, ЈУ „Воде РС“/Одјељење за комуналне послове |