| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7.: Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.1. Превентивно дјеловање и припрема за ефикасно реаговање у условима природних и других непогода Назив пројекта/мјере: М. 3.7.1.5. Санација клизишта на подручју града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Санација клизишта у сврху заштите и одржавања проходности јавних саобраћајница, као и превентивно дјеловање у случају појаве клизишта. У зависности од стања клизишта, санација ће подразумијевати изградњу потпорних конструкција, побијање шипова, дренирање терена, итд. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Заштита јавних саобраћајница и околних објеката који су угрожени клизиштем на саобраћајници - Спрјечавање негативних дејстава клизишта на функционалност саобраћаја и заштита самих саобраћајница | Циљна група: - Корисници саобраћајне инфраструктуре на подручју Града Бања Луке |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године санирано најмање 2 клизишта на годишњем нивоу, у зависности од појаве клизишта. | Индикатори: - Број санираних клизишта |
| Главне активности: - Дефинисање активности у оквиру Програма УГЗ и ЗКП - Израда пројектне документације - Санација клизишта | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 140.000,00 2019: 30.000,00 2021:30.000,00 2020: 50.000,00 2022:30.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава - Неријешени имовински односи |
| Потенцијални партнери на пројекту: ----- | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |