| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7.: Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.2.3. Изградња монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе Цивилне заштите и ПТВЈ |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Не постоји намјенски магацински простор за смјештај и складиштење намјенске опреме, што проузрокује и немогућност набављања недостајуће опреме или постојеће у довољној количини. Пројектом се постиже потпуна оперативност цивилне заштите у смислу посједовања адекватног и намјенског простора за смјештај и складиштење намјенске опреме. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године обезбијеђена потпуна оперативност рада специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите и ПТВЈ. | Циљна група: - Становништво локалне заједнице. |
| Очекивани резултати: - До краја 2020. године, изграђен монтажно-демонтажни објекат на локацији Раковачке баре (магацински простор за смјештај и складиштење материјално-техничких средстава и опреме за потребе ЦЗ и ПТВЈ и Центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ. | Индикатори: - Изграђен монтажно-демонтажни објекат |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Изградња објекта. - Технички пријем објекта. | Период имплементације: Од 2018. од краја 2020. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.000.000,00 По годинама: 2018: 369.000,00 2020:231.000,00 2019: 400.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |