| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7.: Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекат/мјере: 3.7.2.7. Изградња новог ватрогасног дома на десној обали ријеке Врбас |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Није изграђен пријеко потребан ватрогасни дом на десној обали ријеке Врбас, чиме је знатно продужено вријеме реаговања Професионалне територијалне ватрогасне јединице због немогућности брзог доласка на ватром захваћене објекте у том дијелу Града. Пројектом се постиже скраћење времена доласка припадника ПТВЈ на локацију (објекат) захваћен неконтролисаном ватром. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године скраћено вријеме реаговања ПТВЈ на позиве спашавања за 50 (%) у односу на 2017. годину. | Циљна група: - Становништво локалне заједнице. |
| - До краја 2020. године, рјешени имовинско-правне односи за локацију. - До краја 2021. године, израђена инвестиционо-техничка документација за ватрогасни дом. - До краја 2022. године, изграђен нови ватрогасни дом на десној обали ријеке Врбас са капацитетима за јачање психофизичких способности. | Индикатори: - Изграђен Ватрогасни дом - Вријеме реаговања |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Изградња Ватрогасног дома. - технички пријем објекта. | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупнно: 3.000.000,00 По годинама: 2020:1.000.000,00 2022: 1.000.000,00 2021: 1.000.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |