| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7. Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.2.8. Изградња прилазних рампи водним површинама (р. Врбас и р. Врбања) за прилаз ватрогасних возила водоцрпилиштима |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Нису изграђене прилазне рампе, чиме је успорено или потпуно онемогућено прилажење ватрогасних возила водним површинама, поготово када постоји потреба за великом количином воде у кратком времену, а када дође до великих пожара. Пројектом се постиже знатно скраћење времена пуњења ватрогасних возила водом. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године скраћено вријеме реаговања ПТВЈ у току интервенција за 50 (%) у односу на 2017. годину. | Циљна група: - Становништво локалне заједнице. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, изграђено 8 прилазних рампи водним површинама (р. Врбас и р. Врбања). | Индикатори: - Број рампи |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Изградња прилазних рампи. - Пријем изведених радова. | Период имплементације: Од 2020. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 320.000,00 По годинама: 2020:105.000,00 2022: 110.000,00 2021: 105.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |