| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7. Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.2.9. Развој сателитског система радио-веза на подручју Града Бања Лука за потребе Цивилне заштите |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Није успостављен сателитски систем радио-веза на подручју Града Бања Лука. Пројектом се постиже потпуна поузданост и ефикасност система радио-веза на подручју Града Бања Лука, посебно значајно у ванредним ситуацијама када је отежан нормални телефонски саобраћај или потпуно онеспособљен. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године обезбијеђена потпуна оперативност рада јединица цивилне заштите опште и специјализоване намјене, укључујући и тимове. | Циљна група: - Становништво локалне заједнице. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, уведен сателитски систем радио-веза за потребе Цивилне заштите. | Индикатори: - Задовољтво грађана акцијама спашавања у случајевима елементарних непогода |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Изградња и успостављање сателитског система радио-веза. - Пријем изведених радова. | Период имплементације: Од 2020. до 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 500.000,00 По годинама: 2020: 150.000,00 2022: 200.000,00 2021: 150.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |